ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Атяшевского городского поселения

Атяшевского муниципального района

Республики Мордовия

от  09 марта 2023 года                                                                                     №56

р.п. Атяшево

О внесении изменений	 в  Муниципальную программу Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановляет:

1. Утвердить изменения, которые вносятся в Муниципальную программу Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия», утвержденную Постановлением Администрации Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия от 24 июня 2016 года №126 (с изменениями от 26.02.2019 г. №32, 25.03.2021 г. №33).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Атяшевского муниципального района www.atyashevo.e-mordovia.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Атяшевского городского поселения                                                     А.И. Серов

Утверждены Постановлением Администрации Атяшевского городского поселения муниципального района Республики Мордовия от 09.03.2023 г. №56

Изменения, которые вносятся в Муниципальную программу Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» (далее также  - Программа)

1.  В Паспорте Программы:

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной  программы» изложить в следующей редакции:

общий объем финансирования мероприятий Муниципальной программы в 2021-2025 годах составит 279 377,63 тыс.рублей, в том числе по годам:

в 2021 году –   19 037,54 тыс.руб.;

в 2022 году –   16 298,22 тыс.руб.;

в 2023 году –   42 035,79 тыс.руб.;

в 2024 году –   81 854,92 тыс.руб.;

в 2025 году – 120 151,16 тыс.руб.;

в том числе из средств республиканского бюджета Республики Мордовия в сумме  259 623,64 тыс. рублей:

в 2021 году –   15 591,44 тыс.руб.;

в 2022 году –   14 831,80 тыс.руб.;

в 2023 году –   36 137,45 тыс.руб.;

в 2024 году –   76 539,39 тыс.руб.;

в 2025 году – 116 523,56 тыс.руб.;

и из средств бюджета Атяшевского городского поселения в сумме 19 753,99 тыс.рублей:

в 2021 году – 3 446,10 тыс.руб.;

в 2022 году – 1 466,42 тыс.руб.;

в 2023 году – 5 898,34 тыс.руб.;

в 2024 году – 5 315,53 тыс.руб.;

в 2025 году – 3 627,60 тыс.руб.;

объем финансирования из внебюджетных источников в сумме 0 тыс.рублей:

в 2021 году – 0 тыс.руб.;

в 2022 году – 0 тыс.руб.;

в 2023 году – 0 тыс.руб.;

в 2024 году – 0 тыс.руб.;

в 2025 году – 0 тыс.руб.;

2) в позиции «ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы» цифры «5,111» заменить цифрами «13,806»;

2. В абзаце 20 Раздела 2 Программы «Приоритеты и цели в сфере дорожного хозяйства Атяшевского городского поселения, цели и задачи, целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации Муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроки и этапы реализации Муниципальной программы» цифры «5,111» заменить цифрами «13,806»;

3. В разделе 5 Программы «Ресурсное обеспечение Муниципальной программы и обоснование объемов финансирования, необходимых для реализации Муниципальной программы»:

цифры «93 886,85» заменить цифрами «279 377,63»;

цифры «10 796,18» заменить цифрами «19 037,54»;

цифры «9 303,05» заменить цифрами «16 298,22»;

цифры «9 092,31» заменить цифрами «42 035,79»;

цифры «32 833,41» заменить цифрами «81 854,92»;

цифры «31 861,90» заменить цифрами «120 151,16»;

цифры «78 592,02» заменить цифрами «259 623,64»;

цифры «7 572,15» заменить цифрами «15 591,44»;

цифры «7 886,45» заменить цифрами «14 831,80»;

цифры «7 544,51» заменить цифрами «36 137,45»;

цифры «26 567,71» заменить цифрами «76 539,39»;

цифры «29 021,20» заменить цифрами «116 523,56»;

цифры «15 294,83» заменить цифрами «19 753,99»;

цифры «3 224,03» заменить цифрами «3 446,10»;

цифры «1 416,60» заменить цифрами «1 466,62»;

цифры «1 547,80» заменить цифрами «5 898,34»;

цифры «6 265,70» заменить цифрами «5 315,53»;

цифры «2 840,70» заменить цифрами «3 627,60»;

4.  В Паспорте Подпрограммы «Автомобильные дороги» Программы:

1) позицию «объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2021-2025 годах составит 278 077,63 тыс.рублей, в том числе по годам:

в 2021 году –   18 737,54 тыс.руб.;

в 2022 году –   16 298,22 тыс.руб.;

в 2023 году –   42 035,79 тыс.руб.;

в 2024 году –   81 154,92 тыс.руб.;

в 2025 году – 119 851,16 тыс.руб.;

в том числе из средств республиканского бюджета Республики Мордовия в сумме 259 623,64 тыс. рублей:

в 2021 году –   15 591,44 тыс.руб.;

в 2022 году –   14 831,80 тыс.руб.;

в 2023 году –   36 137,45 тыс.руб.;

в 2024 году –   76 539,39 тыс.руб.;

в 2025 году – 116 523,56 тыс.руб.;

и из средств бюджета Атяшевского городского поселения в сумме 18 453,99 тыс.рублей:

в 2021 году – 3 146,10 тыс.руб.;

в 2022 году – 1 466,42 тыс.руб.;

в 2023 году – 5 898,34 тыс.руб.;

в 2024 году – 4 615,53 тыс.руб.;

в 2025 году – 3 327,60 тыс.руб;

объем финансирования из внебюджетных источников в сумме 0 тыс.рублей:

в 2021 году – 0 тыс.руб.;

в 2022 году – 0 тыс.руб.;

в 2023 году – 0 тыс.руб.;

в 2024 году – 0 тыс.руб.;

в 2025 году – 0 тыс.руб.;

2) в позиции «ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» цифры «5,111» заменить цифрами «13,806»;

5. Приложения 1, 4-7 изложить в следующей редакции:

# Сведения
о показателях (индикаторах) реализации Муниципальной программы Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия  «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год прогноз | 2022 год прогноз | 2023 год прогноз |  | 2024 год прогноз | 2025 год прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| Муниципальная программа « Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Автомобильные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост протяженности построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения Атяшевского городского поселения | км | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2,426 |
| 2 | Прирост протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения Атяшевского городского поселения, отвечающих нормативным требованиям | км | 1,941 | 0,942 | 1,996 |  | 4,128 | 4,799 |
| 3 | Доля автомобильных дорог, по которым осуществляется регулярное выполнение работ и мероприятий по содержанию | % | 45,4 | 49,8 | 56,7 |  | 61,2 | 68,5 |
| Подпрограмма «Оформление в собственность автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество поставленных на кадастровый учет автомобильных дорог | единиц | 1 | 0 |  | 0 | 3 | 1 |
| 5 | Количество зарегистрированных в собственность автомобильных дорог | единиц | 1 | 0 |  | 0 | 3 | 1 |

Ресурсное обеспечение

Муниципальной программы Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия  «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» за счет средств бюджета Атяшевского городского поселения

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной программы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | ГРБС (ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор) | Код бюджетной классификации |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | Группа ВР | 2021 г. | 2022 г | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Всего, в том числе | X | X | X | 3446,1 | 1466,42 | 5898,34 | 5315,53 | 3627,6 | 19753,99 |
|  |  | Администрация Атяшевского городского поселения | Х | X | X | 3446,1 | 1466,42 | 5898,34 | 5315,53 | 3627,6 | 19753,99 |
| Подпрограмма 1 | Автомобильные дороги | Всего, в том числе | Х | Х | Х | 3146,1 | 1466,42 | 5898,34 | 4615,53 | 3327,6 | 18453,99 |
|  |  | Администрация Атяшевского городского поселения | Х | Х | Х | 3146,1 | 1466,42 | 5898,34 | 4615,53 | 3327,6 | 18453,99 |
| Подпрограмма 2 | Оформление в собственность автомобильных дорог | Всего, в том числе Администрация Атяшевского городского поселения | Х | Х | Х | 300 | 0 | 0 | 700 | 300 | 1300 |
|  |  |  | Х | Х | Х | 300 | 0 | 0 | 700 | 300 | 1300 |

| Ресурсное обеспечение № п/п | Статус | наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс.руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 год - очередной | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого за период реализации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|  | Муниципальная программа | Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Администрация Атяшевского городского поселения | всего | 19037,54 | 16298,22 | 42035,79 | 81854,92 | 120151,16 | 279377,63 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 15591,44 | 14831,8 | 36137,45 | 76539,39 | 116523,56 | 259623,64 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 3446,1 | 1466,42 | 5898,34 | 5315,53 | 3627,6 | 19753,99 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Подпрограмма 1 | Автомобильные дороги | Администрация Атяшевского городского поселения | всего | 18737,54 | 16298,22 | 42035,79 | 81154,92 | 119851,16 | 278077,63 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 15591,44 | 14831,8 | 36137,45 | 76539,39 | 116523,56 | 259623,64 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 3146,1 | 1466,42 | 5898,34 | 4615,53 | 3327,6 | 18453,99 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | основное мероприятие 1.1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог | Администрация Атяшевского городского поселения | всего | 0 | 0 | 0 | 2040 | 27011,3 | 29051,3 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 26741,2 | 26741,2 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 2040 | 270,1 | 2310,1 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | мероприятие 1.1.1 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: «Автомобильная дорога по ул.3-го Инетрнационала в р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Администрация Атяшевского городского поселения | всего | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | мероприятие 1.1.2 | Государственная экспертиза проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: «Автомобильная дорога по ул.3-го Инетрнационала в р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | Администрация Атяшевского городского поселения | всего | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | мероприятие 1.1.3 | Строительство объекта капитального строительства: «Автомобильная дорога по ул.3-го Инетрнационала в р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | Администрация Атяшевского городского поселения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 6825 | 6825 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 6756,8 | 6756,8 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,2 | 68,2 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | мероприятие 1.1.4 | Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на реконструкцию объекта капитального строительства: «Автомобильная дорога по ул.Молодежная в п.Птицесовхоз «Сараст» Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | Администрация Атяшевского городского поселения | всего | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 890 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 890 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | мероприятие 1.1.5 | Государственная экспертиза проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на реконструкцию объекта капитального строительства: «Автомобильная дорога по ул.Молодежная в п.Птицесовхоз «Сараст» Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | Администрация Атяшевского городского поселения | всего | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | мероприятие 1.1.6 | Реконструкция объекта капитального строительства: «Автомобильная дорога по ул.Молодежная в п.Птицесовхоз «Сараст» Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | Администрация Атяшевского городского поселения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 20186,3 | 20186,3 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 19984,4 | 19984,4 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 201,9 | 201,9 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | основное мероприятие 1.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | Администрация Атяшевского городского поселения | всего | 16412,04 | 14981,62 | 40587,99 | 77312,52 | 90689,26 | 239983,43 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 15591,44 | 14831,8 | 36137,45 | 76539,39 | 89782,36 | 232882,44 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 820,6 | 149,82 | 4450,54 | 773,13 | 906,9 | 7100,99 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | мероприятие 1.2.1 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Ленина р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Администрация Атяшевского городского поселения | всего | 7970,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7970,68 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 7572,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7572,15 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 398,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398,53 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | мероприятие 1.2.2 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Школьный, обеспечивающей подъезд к зданию МБОУ "ПСОШ №1" в р.п. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Администрация Атяшевского городского поселения | всего | 8441,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8441,36 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 8019,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8019,29 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 422,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422,07 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | мероприятие 1.2.3 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Горюнова в р.п. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Администрация Атяшевского городского поселения | всего | 0 | 13039,5 | 0 | 0 | 0 | 13039,5 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 12909,1 | 0 | 0 | 0 | 12909,1 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 130,4 | 0 | 0 | 0 | 130,4 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4 | мероприятие 1.2.4 | Ремонт дворового проезда многоквартирных домов №14, 14а, 16 Микрорайона №2 в р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Администрация Атяшевского городского поселения | всего | 0 | 1942,12 | 0 | 0 | 0 | 1942,12 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 1922,7 | 0 | 0 | 0 | 1922,7 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 19,42 | 0 | 0 | 0 | 19,42 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5 | мероприятие 1.2.5 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Центральная в р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Администрация Атяшевского городского поселения | всего | 0 | 0 | 27077,67 | 0 | 0 | 27077,67 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 26806,89 | 0 | 0 | 26806,89 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 270,78 | 0 | 0 | 270,78 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | мероприятие 1.2.6 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Лесная в п.Птицесовхоз «Сараст» Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Администрация Атяшевского городского поселения | всего | 0 | 0 | 10231,98 | 0 | 0 | 10231,98 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 6085 | 0 | 0 | 6085 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 4146,98 | 0 | 0 | 4146,98 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.7 | мероприятие 1.2.7 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Первомайская с.Шейн-Майдан Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (1 этап) | Администрация Атяшевского городского поселения | всего | 0 | 0 | 3278,34 | 0 | 0 | 3278,34 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 3245,56 | 0 | 0 | 3245,56 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 32,78 | 0 | 0 | 32,78 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.8 | мероприятие 1.2.8 | Ремонт автомобильных дорог по улицам Набережная, Степана Разина, Ушакова, Придорожная в р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Администрация Атяшевского городского поселения | всего | 0 | 0 | 0 | 57268,54 | 0 | 57268,54 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 56695,85 | 0 | 56695,85 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 572,69 | 0 | 572,69 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | мероприятие 1.2.9 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Механизаторов в р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Администрация Атяшевского городского поселения | всего | 0 | 0 | 0 | 20043,98 | 0 | 20043,98 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 19843,54 | 0 | 19843,54 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 200,44 | 0 | 200,44 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.10 | мероприятие 1.2.10 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Большевистская в р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Администрация Атяшевского городского поселения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 37415,44 | 37415,44 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 37041,29 | 37041,29 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 374,15 | 374,15 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.11 | мероприятие 1.2.11 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Подгорная в р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Администрация Атяшевского городского поселения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 9716,56 | 9716,56 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 9619,39 | 9619,39 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,17 | 97,17 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.12 | мероприятие 1.2.12 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Молодежная в р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Администрация Атяшевского городского поселения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 22334,73 | 22334,73 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 22111,38 | 22111,38 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 223,35 | 223,35 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.13 | мероприятие 1.2.13 | Ремонт автомобильной дороги в Микрорайоне №2 р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Администрация Атяшевского городского поселения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 21222,53 | 21222,53 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 21010,3 | 21010,3 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 212,23 | 212,23 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | основное мероприятие 1.3 | Содержание автомобильных дорог | Администрация Атяшевского городского поселения | всего | 2325,5 | 1316,6 | 1447,8 | 1802,4 | 2150,6 | 9042,9 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 2325,5 | 1316,6 | 1447,8 | 1802,4 | 2150,6 | 9042,9 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1. | Мероприятие 1.3.1 | Содержание автомобильных дорог в населенных пунктах Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (субсидия МП Атяшевского городского поселения ЖКХ на исполнение полномочий) | Администрация Атяшевского городского поселения | всего | 2225,5 | 1316,6 | 1447,8 | 1802,4 | 2150,6 | 8942,9 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 2225,5 | 1316,6 | 1447,8 | 1802,4 | 2150,6 | 8942,9 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | Мероприятие 1.3.2 | Содержание автомобильных дорог в населенных пунктах Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Администрация Атяшевского городского поселения | всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма 2 | Оформление в собственность автомобильных дорог | Администрация Атяшевского городского поселения | всего | 300 | 0 | 0 | 700 | 300 | 1300 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 300 | 0 | 0 | 700 | 300 | 1300 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | основное мероприятие 2.1 | Постановка на кадастровый учет автомобильных дорог | Администрация Атяшевского городского поселения | всего | 150 | 0 | 0 | 350 | 150 | 650 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 150 | 0 | 0 | 350 | 150 | 650 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | мероприятие 2.1.1 | Постановка на кадастровый учет автомобильной дороги по ул.Ленина р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Администрация Атяшевского городского поселения | всего | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | мероприятие 2.1.2 | Постановка на кадастровый учет автомобильной дороги по ул.Мелиораторов р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Администрация Атяшевского городского поселения | всего | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | мероприятие 2.1.3 | Постановка на кадастровый учет автомобильной дороги по ул.Механизаторов р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Администрация Атяшевского городского поселения | всего | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4. | мероприятие 2.1.4 | Постановка на кадастровый учет автомобильной дороги по ул.Б.Зайцева р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Администрация Атяшевского городского поселения | всего | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.5. | мероприятие 2.1.5 | Постановка на кадастровый учет автомобильной дороги по ул.3-го Интернационала р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Администрация Атяшевского городского поселения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | основное мероприятие 2.2 | Регистрация права собственности на автомобильные дороги | Администрация Атяшевского городского поселения | всего | 150 | 0 | 0 | 350 | 150 | 650 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 150 | 0 | 0 | 350 | 150 | 650 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. | мероприятие 2.2.1 | Регистрация права собственности на автомобильную дорогу по ул.Ленина р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Администрация Атяшевского городского поселения | всего | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2. | мероприятие 2.2.2 | Регистрация права собственности на автомобильную дорогу по ул.Мелиораторов р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Администрация Атяшевского городского поселения | всего | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3. | мероприятие 2.2.3 | Регистрация права собственности на автомобильную дорогу по ул.Механизаторов р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Администрация Атяшевского городского поселения | всего | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4. | мероприятие 2.2.4 | Регистрация права собственности на автомобильную дорогу по ул.Б.Зайцева р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Администрация Атяшевского городского поселения | всего | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5. | мероприятие 2.2.5 | Регистрация права собственности на автомобильную дорогу по ул.3-го Инетрнационала Атяшевского муниципального района Республики Мордовия | Администрация Атяшевского городского поселения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, республиканского и местного бюджетов и иных источников финансирования на реализацию Муниципальной программы Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия  «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»

.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, контрольного события мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события, мероприятия программы) | Ожидаемый результат от реализации мероприятия | График реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 "Строительство и реконструкция автомобильных дорог" | Администрация Атяшевского городского поселения | апрель 2024 года | октябрь 2025 года | увеличение протяженности построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 500 | 0 | 0 | 0 | 27011,3 | 0 |
| 1.1.1 | мероприятие 1.1.1 "Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: «Автомобильная дорога по ул.3-го Инетрнационала в р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»" | Администрация Атяшевского городского поселения | апрель 2024 года | июнь 2024 года | увеличение протяженности построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | мероприятие 1.1.2 "Государственная экспертиза проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: «Автомобильная дорога по ул.3-го Инетрнационала в р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»" | Администрация Атяшевского городского поселения | июль 2024 года | август 2024 года | увеличение протяженности построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | мероприятие 1.1.3 "Строительство объекта капитального строительства: «Автомобильная дорога по ул.3-го Инетрнационала в р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»" | Администрация Атяшевского городского поселения | апрель 2025 года | август 2025 года | увеличение протяженности построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6825 | 0 |
| 1.1.4 | мероприятие 1.1.4 "Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на реконструкцию объекта капитального строительства: «Автомобильная дорога по ул.Молодежная в п.Птицесовхоз «Сараст» Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»" | Администрация Атяшевского городского поселения | апрель 2024 года | июнь 2024 года | увеличение протяженности построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | мероприятие 1.1.5 "Государственная экспертиза проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на реконструкцию объекта капитального строительства: «Автомобильная дорога по ул.Молодежная в п.Птицесовхоз «Сараст» Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»" | Администрация Атяшевского городского поселения | июль 2024 года | август 2024 года | увеличение протяженности построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | мероприятие 1.1.6 "Реконструкция объекта капитального строительства: «Автомобильная дорога по ул.Молодежная в п.Птицесовхоз «Сараст» Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»" | Администрация Атяшевского городского поселения | апрель 2025 года | август 2025 года | увеличение протяженности построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20186,3 | 0 |
| 1.2 | основное мероприятие 1.2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог» | Администрация Атяшевского городского поселения | апрель 2023 года | октябрь 2025 года | увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям | 0 | 0 | 0 | 40587,99 | 0 | 0 | 0 | 77312,52 | 0 | 0 | 0 | 90689,26 |
| 1.2.1 | мероприятие 1.2.5 "Ремонт автомобильной дороги по ул.Центральная в р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | Администрация Атяшевского городского поселения | апрель 2023 года | октябрь 2023 года | увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям | 0 | 0 | 0 | 27077,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | мероприятие 1.2.6 "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Лесная в п.Птицесовхоз «Сараст» Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | Администрация Атяшевского городского поселения | апрель 2023 года | октябрь 2023 года | увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям | 0 | 0 | 0 | 10231,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | мероприятие 1.2.7 "Ремонт автомобильной дороги по ул.Первомайская с.Шейн-Майдан Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (1 этап)" | Администрация Атяшевского городского поселения | май 2023 года | октябрь 2023 года | увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям | 0 | 0 | 0 | 3278,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4 | мероприятие 1.2.8 "Ремонт автомобильных дорог по улицам Набережная, Степана Разина, Ушакова, Придорожная в р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | Администрация Атяшевского городского поселения | апрель 2024 года | октябрь 2024 года | увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57268,54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5 | мероприятие 1.2.9 "Ремонт автомобильной дороги по ул.Механизаторов в р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | Администрация Атяшевского городского поселения | апрель 2024 года | октябрь 2024 года | увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20043,98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | мероприятие 1.2.10 "Ремонт автомобильной дороги по ул.Большевистская в р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | Администрация Атяшевского городского поселения | апрель 2025 года | октябрь 2025 года | увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37415,44 |
| 1.2.7 | мероприятие 1.2.11 "Ремонт автомобильной дороги по ул.Подгорная в р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | Администрация Атяшевского городского поселения | апрель 2025 года | октябрь 2025 года | увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9716,56 |
| 1.2.8 | мероприятие 1.2.12 "Ремонт автомобильной дороги по ул.Молодежная в р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | Администрация Атяшевского городского поселения | апрель 2025 года | октябрь 2025 года | увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22334,73 |
| 1.2.9 | мероприятие 1.2.13 "Ремонт автомобильной дороги в Микрорайоне №2 р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | Администрация Атяшевского городского поселения | апрель 2025 года | октябрь 2025 года | увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21222,53 |
| 1.3 | основное мероприятие 1.3 «Содержание автомобильных дорог» | Администрация Атяшевского городского поселения | январь 2023 года | декабрь 2025 года | регулярное выполнение работ по содержанию автомобильных дорог | 361,95 | 361,95 | 361,95 | 361,95 | 450,6 | 450,6 | 450,6 | 450,6 | 537,65 | 537,65 | 537,65 | 537,65 |
| 1.3.1 | мероприятие 1.3.1 «Содержание автомобильных дорог в населенных пунктах Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (субсидия МП Атяшевского городского поселения ЖКХ на исполнение полномочий)» | Администрация Атяшевского городского поселения | январь 2023 года | декабрь 2025 года | регулярное выполнение работ по содержанию автомобильных дорог | 361,95 | 361,95 | 361,95 | 361,95 | 450,6 | 450,6 | 450,6 | 450,6 | 537,65 | 537,65 | 537,65 | 537,65 |
| Подпрограмма 2 «Оформление в собственность автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | основное мероприятие 2.1 «Постановка на кадастровый учет автомобильных дорог» | Администрация Атяшевского городского поселения | сентябрь 2024 года | октябрь 2025 года | Увеличение количества поставленных на кадастровый учет автомобильных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2.1.1 | мероприятие 2.1.2 "Постановка на кадастровый учет автомобильной дороги по ул.Мелиораторов р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | Администрация Атяшевского городского поселения | сентябрь 2024 года | октябрь 2024 года | Увеличение количества поставленных на кадастровый учет автомобильных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | мероприятие 2.1.3 "Постановка на кадастровый учет автомобильной дороги по ул.Механизаторов р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | Администрация Атяшевского городского поселения | сентябрь 2024 года | октябрь 2024 года | Увеличение количества поставленных на кадастровый учет автомобильных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | мероприятие 2.1.4 "Постановка на кадастровый учет автомобильной дороги по ул.Б.Зайцева р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | Администрация Атяшевского городского поселения | сентябрь 2024 года | октябрь 2024 года | Увеличение количества поставленных на кадастровый учет автомобильных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | мероприятие 2.1.5 "Постановка на кадастровый учет автомобильной дороги по ул.3-го Интернационала р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | Администрация Атяшевского городского поселения | сентябрь 2025 года | октябрь 2025 года | Увеличение количества поставленных на кадастровый учет автомобильных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2.2 | основное мероприятие 2.2 «Регистрация права собственности на автомобильные дороги» | Администрация Атяшевского городского поселения | сентябрь 2024 года | октябрь 2025 года | Увеличение зарегистрированных в собственность автомобильных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2.2.1 | мероприятие 2.2.2 "Регистрация права собственности на автомобильную дорогу по ул.Мелиораторов р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | Администрация Атяшевского городского поселения | сентябрь 2024 года | октябрь 2024 года | Увеличение зарегистрированных в собственность автомобильных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 | мероприятие 2.2.3 "Регистрация права собственности на автомобильную дорогу по ул.Механизаторов р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | Администрация Атяшевского городского поселения | сентябрь 2024 года | октябрь 2024 года | Увеличение зарегистрированных в собственность автомобильных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 | мероприятие 2.2.4 "Регистрация права собственности на автомобильную дорогу по ул.Б.Зайцева р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | Администрация Атяшевского городского поселения | сентябрь 2024 года | октябрь 2024 года | Увеличение зарегистрированных в собственность автомобильных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 | мероприятие 2.2.5 "Регистрация права собственности на автомобильную дорогу по ул.3-го Интернационала р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | Администрация Атяшевского городского поселения | сентябрь 2025 года | октябрь 2025 года | Увеличение зарегистрированных в собственность автомобильных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |

План

реализации Муниципальной программы  Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия  «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

тыс.руб.

Детальный план-график

реализации Муниципальной программы Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия  «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель / Ф.И.О.) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата окончания контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год и плановый период (тыс. руб.) | всего | Оценка расходов (тыс.руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия» | Администрация Атяшевского городского поселения | - | январь 2023 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги» | Администрация Атяшевского городского поселения | увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям | январь 2023 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 243041,87 | 229200,4 | 13841,47 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 42035,79 | 36137,45 | 5898,34 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год | 81154,92 | 76539,39 | 4615,53 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 119851,16 | 116523,56 | 3327,6 | 0 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 "Строительство и реконструкция автомобильных дорог" | Администрация Атяшевского городского поселения | увеличение протяженности построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения | апрель 2024 года | октябрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 29051,3 | 26741,2 | 2310,1 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2040 | 0 | 2040 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 27011,3 | 26741,2 | 270,1 | 0 |  |
| 1.1.1 | мероприятие 1.1.1 "Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на строительство объекта капитального строительства: «Автомобильная дорога по ул.3-го Инетрнационала в р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»" | Администрация Атяшевского городского поселения | увеличение протяженности построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения | апрель 2024 года | июнь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 650 | 0 | 650 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год | 650 | 0 | 650 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.2 | мероприятие 1.1.2 "Государственная экспертиза проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на строительство объекта капитального строительства: «Автомобильная дорога по ул.3-го Инетрнационала в р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»" | Администрация Атяшевского городского поселения | увеличение протяженности построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения | июль 2024 года | август 2024 года | всего, в т. ч. по годам | 220 | 0 | 220 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год | 220 | 0 | 220 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.3 | мероприятие 1.1.3 "Строительство объекта капитального строительства: «Автомобильная дорога по ул.3-го Инетрнационала в р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»" | Администрация Атяшевского городского поселения | увеличение протяженности построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения | апрель 2025 года | август 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 6825 | 6756,8 | 68,2 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 6825 | 6756,8 | 68,2 | 0 |  |
| 1.1.4 | мероприятие 1.1.4 "Подготовка проектной документации (включая инженерные изыскания) на реконструкцию объекта капитального строительства: «Автомобильная дорога по ул.Молодежная в п.Птицесовхоз «Сараст» Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»" | Администрация Атяшевского городского поселения | увеличение протяженности построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения | апрель 2024 года | июнь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 890 | 0 | 890 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год | 890 | 0 | 890 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.5 | мероприятие 1.1.5 "Государственная экспертиза проектной документации (включая результаты инженерных изысканий) на реконструкцию объекта капитального строительства: «Автомобильная дорога по ул.Молодежная в п.Птицесовхоз «Сараст» Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»" | Администрация Атяшевского городского поселения | увеличение протяженности построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения | июль 2024 года | август 2024 года | всего, в т. ч. по годам | 280 | 0 | 280 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год | 280 | 0 | 280 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.6 | мероприятие 1.1.6 "Реконструкция объекта капитального строительства: «Автомобильная дорога по ул.Молодежная в п.Птицесовхоз «Сараст» Атяшевского муниципального района Республики Мордовия»" | Администрация Атяшевского городского поселения | увеличение протяженности построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения | апрель 2025 года | август 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 20186,3 | 19984,4 | 201,9 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 20186,3 | 19984,4 | 201,9 | 0 |  |
| 1.2. | основное мероприятие 1.2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог» | Администрация Атяшевского городского поселения | увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям | апрель 2023 года | октябрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 208589,77 | 202459,2 | 6130,57 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 40587,99 | 36137,45 | 4450,54 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год | 77312,52 | 76539,39 | 773,13 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 90689,26 | 89782,36 | 906,9 | 0 |  |
| 1.2.1. | мероприятие 1.2.5 "Ремонт автомобильной дороги по ул.Центральная в р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | Администрация Атяшевского городского поселения | увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям | апрель 2023 года | октябрь 2023 года | всего, в т. ч. по годам | 27077,67 | 26806,89 | 270,78 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 27077,67 | 26806,89 | 270,78 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.2. | мероприятие 1.2.6 "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Лесная в п.Птицесовхоз «Сараст» Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | Администрация Атяшевского городского поселения | увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям | апрель 2023 года | октябрь 2023 года | всего, в т. ч. по годам | 10231,98 | 6085 | 4146,98 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 10231,98 | 6085 | 4146,98 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.3. | мероприятие 1.2.7 "Ремонт автомобильной дороги по ул.Первомайская с.Шейн-Майдан Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (1 этап)" | Администрация Атяшевского городского поселения | увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям | майь 2023 года | октябрь 2023 года | всего, в т. ч. по годам | 3278,34 | 3245,56 | 32,78 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 3278,34 | 3245,56 | 32,78 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.4. | мероприятие 1.2.8 "Ремонт автомобильных дорог по улицам Набережная, Степана Разина, Ушакова, Придорожная в р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | Администрация Атяшевского городского поселения | увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям | апрель 2024 года | октябрь 2024 года | всего, в т. ч. по годам | 57268,54 | 56695,85 | 572,69 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год | 57268,54 | 56695,85 | 572,69 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.5. | мероприятие 1.2.9 "Ремонт автомобильной дороги по ул.Механизаторов в р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | Администрация Атяшевского городского поселения | увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям | апрель 2024 года | октябрь 2024 года | всего, в т. ч. по годам | 20043,98 | 19843,54 | 200,44 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год | 20043,98 | 19843,54 | 200,44 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.6. | мероприятие 1.2.10 "Ремонт автомобильной дороги по ул.Большевистская в р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | Администрация Атяшевского городского поселения | увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям | апрель 2025 года | октябрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 37415,44 | 37041,29 | 374,15 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 37415,44 | 37041,29 | 374,15 | 0 |  |
| 1.2.7. | мероприятие 1.2.11 "Ремонт автомобильной дороги по ул.Подгорная в р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | Администрация Атяшевского городского поселения | увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям | апрель 2025 года | октябрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 9716,56 | 9619,39 | 97,17 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 9716,56 | 9619,39 | 97,17 | 0 |  |
| 1.2.8. | мероприятие 1.2.12 "Ремонт автомобильной дороги по ул.Молодежная в р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | Администрация Атяшевского городского поселения | увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям | апрель 2025 года | октябрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 22334,73 | 22111,38 | 223,35 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 22334,73 | 22111,38 | 223,35 | 0 |  |
| 1.2.9. | мероприятие 1.2.13 "Ремонт автомобильной дороги в Микрорайоне №2 р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | Администрация Атяшевского городского поселения | увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям | апрель 2025 года | октябрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 21222,53 | 21010,3 | 212,23 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 21222,53 | 21010,3 | 212,23 | 0 |  |
| 1.3 | основное мероприятие 1.3 «Содержание автомобильных дорог» | Администрация Атяшевского городского поселения | регулярное выполнение работ по содержанию автомобильных дорог | январь 2023 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 5400,8 | 0 | 5400,8 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 1447,8 | 0 | 1447,8 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год | 1802,4 | 0 | 1802,4 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2150,6 | 0 | 2150,6 | 0 |  |
| 1.3.1 | Содержание автомобильных дорог в населенных пунктах Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (субсидия МП Атяшевского городского поселения ЖКХ на исполнение полномочий) | Администрация Атяшевского городского поселения | регулярное выполнение работ по содержанию автомобильных дорог | январь 2023 года | декабрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 5400,8 | 0 | 5400,8 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 1447,8 | 0 | 1447,8 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год | 1802,4 | 0 | 1802,4 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2150,6 | 0 | 2150,6 | 0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Оформление в собственность автомобильных дорог» | Администрация Атяшевского городского поселения | увеличение количества поставленных на кадастровый учет автомобильных дорог; увеличение зарегистрированных в собственность автомобильных дорог | сентябрь 2024 года | октябрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 1000 | 0 | 1000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год | 700 | 0 | 700 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 300 | 0 | 300 | 0 |  |
| 2.1. | основное мероприятие 2.1 «Постановка на кадастровый учет автомобильных дорог» | Администрация Атяшевского городского поселения | увеличение количества поставленных на кадастровый учет автомобильных дорог | сентябрь 2024 года | октябрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 500 | 0 | 500 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год | 350 | 0 | 350 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 150 | 0 | 150 | 0 |  |
| 2.1.1. | мероприятие 2.1.2 "Постановка на кадастровый учет автомобильной дороги по ул.Мелиораторов р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | Администрация Атяшевского городского поселения | увеличение количества поставленных на кадастровый учет автомобильных дорог | сентябрь 2024 года | октябрь 2024 года | всего, в т. ч. по годам | 150 | 0 | 150 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год | 150 | 0 | 150 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.2 | мероприятие 2.1.3 "Постановка на кадастровый учет автомобильной дороги по ул.Механизаторов р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | Администрация Атяшевского городского поселения | увеличение количества поставленных на кадастровый учет автомобильных дорог | сентябрь 2024 года | октябрь 2024 года | всего, в т. ч. по годам | 150 | 0 | 150 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год | 150 | 0 | 150 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.3 | мероприятие 2.1.4 "Постановка на кадастровый учет автомобильной дороги по ул.Б.Зайцева р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | Администрация Атяшевского городского поселения | увеличение количества поставленных на кадастровый учет автомобильных дорог | сентябрь 2024 года | октябрь 2024 года | всего, в т. ч. по годам | 50 | 0 | 50 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год | 50 | 0 | 50 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.4 | мероприятие 2.1.5 "Постановка на кадастровый учет автомобильной дороги по ул.3-го Интернационала р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | Администрация Атяшевского городского поселения | увеличение количества поставленных на кадастровый учет автомобильных дорог | сентябрь 2025 года | октябрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 150 | 0 | 150 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 150 | 0 | 150 | 0 |  |
| 2.2 | основное мероприятие 2.2 «Регистрация права собственности на автомобильные дороги» | Администрация Атяшевского городского поселения | увеличение зарегистрированных в собственность автомобильных дорог | сентябрь 2024 года | октябрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 500 | 0 | 500 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год | 350 | 0 | 350 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 150 | 0 | 150 | 0 |  |
| 2.2.1 | мероприятие 2.2.2 "Регистрация права собственности на автомобильную дорогу по ул.Мелиораторов р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | Администрация Атяшевского городского поселения | увеличение зарегистрированных в собственность автомобильных дорог | сентябрь 2024 года | октябрь 2024 года | всего, в т. ч. по годам | 150 | 0 | 150 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год | 150 | 0 | 150 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2.2 | мероприятие 2.2.3 "Регистрация права собственности на автомобильную дорогу по ул.Механизаторов р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | Администрация Атяшевского городского поселения | увеличение зарегистрированных в собственность автомобильных дорог | сентябрь 2024 года | октябрь 2024 года | всего, в т. ч. по годам | 150 | 0 | 150 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год | 150 | 0 | 150 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2.3 | мероприятие 2.2.4 "Регистрация права собственности на автомобильную дорогу по ул.Б.Зайцева р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | Администрация Атяшевского городского поселения | увеличение зарегистрированных в собственность автомобильных дорог | сентябрь 2024 года | октябрь 2024 года | всего, в т. ч. по годам | 50 | 0 | 50 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год | 50 | 0 | 50 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2.4 | мероприятие 2.2.5 "Регистрация права собственности на автомобильную дорогу по ул.3-го Интернационала р.п.Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия" | Администрация Атяшевского городского поселения | увеличение зарегистрированных в собственность автомобильных дорог | сентябрь 2025 года | октябрь 2025 года | всего, в т. ч. по годам | 150 | 0 | 150 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 150 | 0 | 150 | 0 | ». |

УЧРЕДИТЕЛИ: Совет депутатов Атяшевского городского поселения

Главный редактор: Кумакшева Вера Дмитриевна

АДРЕС:431800Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п.Атяшево, ул. Строителей, 6